РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Плотниковского сельсовета

Каменского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2025 № 9                                                                                       с. Луговое

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке

территории муниципального образования

сельское поселение Плотниковский сельсовет

Каменского района Алтайского края на 2025 год

В соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края, утвержденных решением Плотниковского сельского Совета депутатов от 19.03.2019 № 6, и в связи с окончанием зимнего периода, в целях очистки населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края от мусора, наведению санитарного порядка, благоустройства и озеленения сел

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования сельское поселение Плотниковский сельсовет Каменского района Алтайского края на 2025 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                          Л.А.Скоробогатова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельсовета от 10.04.2025 № 9

План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке муниципального образования сельское поселение Плотниковский сельсовет

Каменского района Алтайского края на 2025 год

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Месячник по благоустройству | 17.04.2025-17.05.2025 | Руководители организаций, население |
|  | Ремонт памятников, уборка территории от сухой растительности | Апрель-до 04 мая | Администрация сельсовета, работники культуры МБУК «КИЦ» Луговокой СДК, население |
|  | Субботник по уборке территории сельского кладбища | 25.04.2025 | Администрация сельсовета, население |
|  | Уборка бесхозных территорий, уничтожение дикорастущей конопли | май - сентябрь | Администрация сельсовета, центр занятости населения (по согласованию) |
|  | Субботник по очистке и выпиловке кленовых растений | Апрель- сентябрь | Администрация сельсовета, население, центр занятости населения (по согласованию) |
|  | Праздник юбилей села Плотниково | июль | Администрация сельсовета, работники МБУК «КИЦ» Луговской СДК, население |
|  | Благоустройство стадиона (скашивание сорной растительности) | май, сентябрь | ООО « Луговское», население |
|  | Очистка дорог от снега | зимний период 2025-2026 года | Комитет по ЖКХ строительству и архитектуре Администрация района, Администрация сельсовета |